### Załącznik Nr 5

### Umowa o roboty budowlane NR …………/2012 (projekt)

zawarta w Głogowie Małopolskim w dniu ........................ r. pomiędzy:

Miejsko Gminnym Domem Kultury w Głogowie Małopolskim, ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Małopolski, Regon – 180756209, NIP – 517-03-53-964, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez Dariusza Lewandowskiego-Sochę – Dyrektora,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ,

wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści: remontu części pomieszczeń w  budynku  Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim.

§ 1.

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane: tj. remont części pomieszczeń w  budynku  Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim, polegające na remoncie sali wielofunkcyjnej, podgrzewalni, zmywalni, zaplecza podgrzewalni (w tym wykonaniu dokumentacji / projektu koncepcyjnego wszystkich branży; pomieszczeń podgrzewalni, zmywalni, zaplecza podgrzewalni), remoncie serwerowni, remoncie hollu głównego i klatki schodowej, wykonaniu  wylewki w piwnicy pod widownią sali widowiskowej w budynku Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim, przy ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 12 (zwane dalej robotami budowlanymi lub przedmiotem umowy).

- Oferta Wykonawcy z dnia …....................... r. oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, będące integralną częścią niniejszej umowy.

- Integralną częścią umowy są także:

- szczegółowy ofertowy kosztorys rzeczowo-finansowy Wykonawcy,

- dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 2.

Warunki realizacji

  - Wykonawca oświadcza, że dla potrzeb sporządzenia oferty zapoznał się z dokumentacją przetargową i warunkami realizacji robót w stopniu wystarczającym do sporządzenia oferty i zawarcia niniejszej umowy i nie wnosi do nich żadnych uwag i zastrzeżeń, które mogłyby mieć wpływ na przebieg, termin i koszty realizacji przedmiotu umowy.

  - Przedmiot umowy Wykonawca wykona z dostarczonych przez siebie materiałów, wyrobów i urządzeń.

  - Zastosowane do wbudowania materiały, dostarczone wyroby i urządzenia będą odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2, i posiadać będą wymagane dla wyrobów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz innymi obowiązującymi przepisami.

  - Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych urządzeń, wyrobów i materiałów: Aprobatę Techniczną, atest, certyfikat lub deklarację zgodności wyrobu z Polską Normą, normą UE – w przypadku braku PN, Aprobatą Techniczną.

  - W razie zastrzeżeń Zamawiającego do jakości wykonanych robót Zamawiający może zażądać przeprowadzenia przez Wykonawcę dodatkowych badań jakości wykonanych robót z materiałów, wyrobów i urządzeń Wykonawcy. Jeżeli okaże się, że wyniki badań potwierdzają zastrzeżenia Zamawiającego co do jakości wbudowanych materiałów, wyrobów, urządzeń bądź wykonanych robót –koszty badań ponosi Wykonawca; w przeciwnym wypadku koszty tych badań ponosi Zamawiający.

§ 3.

# Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest:

- wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 2 i 3, obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego oraz innymi przepisami w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy,

- prowadzić książkę obmiarów i dokumentację powykonawczą wraz z uzgodnieniami branżowymi – na istniejącym planie zaznaczyć zmienione elementy oraz przekazać tę dokumentację Zamawiającemu w wersji elektronicznej w formacie DWG i wersji papierowej w 2 egzemplarzach;

- przed przystąpieniem do prac przedstawić do akceptacji Zamawiającego projekt koncepcyjny wszystkich branży łącznie z materiałami i projekt koncepcyjny wyposażenia kuchni;

- dobór kolorystyki i estetykę wykończenia konsultować - na etapie projektowania - z plastykiem MGDK – Panią Małgorzatą Twardowską;

- zapewnić wykonanie przedmiotu umowy przez kompetentną kadrę z wymaganymi uprawnieniami i stosowną praktyką; Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany pracowników, jeżeli swoim postępowaniem stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa lub realizacji zamówienia przedmiotu umowy,

- wykonać umowę przy pomocy pracowników posiadających aktualne badania lekarskie oraz aktualne przeszkolenie w zakresie bhp odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac,

- wykonać roboty budowlane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp i ppoż.,

- utrzymać należyty porządek w miejscu robót i otoczeniu - utrzymać go w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwać i składować zbędne materiały, odpady i śmieci, a także niepotrzebne urządzenia prowizoryczne; szczególna dbałość o czystość i porządek będzie bezwzględnie egzekwowana przez Zamawiającego z uwagi na prowadzenie robót w czynnym obiekcie domu kultury (bez zaburzania zajęć stałych i rytmu imprez),

- ponosić opłaty za zużyte media (wodę i energię elektryczną) na podstawie wystawianych rachunków przez Zamawiającego w zryczałtowanej wysokości 100 zł za każdy miesiąc; poszczególne rachunki za zużyte media płatne będą w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez Wykonawcę,

- koordynować prace realizowane przez własnych podwykonawców,

- uzgadniać wprowadzane zmiany w zakresie materiałów, urządzeń, standardu wykonania oraz rozwiązań projektowych i uzyskać akceptację Zamawiającego i pozytywną opinię projektantów,

- ewentualne prace dodatkowe rozliczać w cenach jednostkowych ryczałtowych zgodnie z załączonym kosztorysem (kosztorys robót remontowych w Domu Kultury w Głogowie Małopolskim – parter i piętro / analogicznie);

- sporządzić i przekazać Zamawiającemu instrukcje konserwacji, napraw i obsługi instalacji, wyrobów oraz urządzeń dostarczanych przez Wykonawcę oraz przeszkolić w tym zakresie wskazanych pracowników Zamawiającego,

- dokonać przeglądu gwarancyjnego robót budowlanych u Zamawiającego, po każdym roku eksploatacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- świadczyć bezpłatne usługi serwisowe zamontowanych wyrobów i urządzeń w okresie trwania gwarancji obejmujące bieżącą konserwację oraz usuwanie zgłoszonych usterek i nieprawidłowości w ich działaniu,

- przeprowadzać na własny koszt przeglądy okresowe w terminach i na zasadach określonych przez producentów w warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno – ruchowej dla urządzeń w okresie udzielonej gwarancji.

§ 4.

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązany jest:

- protokolarnie przekazać obiekt w terminie do 7 dni od podpisania umowy,

- zapewnić odpłatną dostawę mediów dla zapewnienia realizacji przedmiotu umowy, z punktów wskazanych przez Zamawiającego,

- zapewnić bieżący nadzór inwestorski,

- dokonywać odbioru wykonanych robót zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

§ 5.

Termin realizacji

Strony uzgodniły, że przedmiot umowy zostanie wykonany:

- remontu podgrzewalni wraz z zapleczem i zmywalni – w nieprzekraczalnym terminie: do 13.07.2012 r.

- pozostałych robót –  do 31.08.2012.

- Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć roboty w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podpisania umowy.

- Datą zakończenia robót jest data protokolarnego odebrania robót przez Zamawiającego.

§ 6.

# Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ……………………….. zł (słownie: ……………………………………………………………) netto plus należny podatek VAT, tj. ………………………… (słownie: ……………………………………………..) brutto.

- Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem umowy, w szczególności.

- robót budowlanych i zakupu materiałów,

- robót i czynności przygotowawczych, prac porządkowych, wywozu oraz utylizacji gruzu i odpadów, płatnych odbiorów technicznych, pomiarów, sprawdzeń oraz rozruchów,

- przeglądów technicznych dostarczonych wyrobów i urządzeń,

- usług serwisowych w okresie gwarancji i rękojmi w zakresie konserwacji, napraw i obsługi instalacji oraz urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę.

- Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których wartość nie przekroczy 50% zamówienia podstawowego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki na warunkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

- Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy dotyczącej wykonania robót dodatkowych.

- Roboty dodatkowe nie ujęte w „Protokole konieczności” i zawartej na jego podstawie umowie nie podlegają zapłacie.

- Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty stanowiącej przedmiot umowy, są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny robót zamiennych (z odpowiednim uwzględnienie robót zaniechanych) i robót dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym.

§ 7.

Warunki płatności

- Strony postanawiają, że rozliczenie robót odbędzie się na podstawie faktury końcowej wystawionej po odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy.

- Szczegółowy kosztorys realizacji robót, w oparciu o uproszczony kosztorys będący załącznikiem do oferty, sporządzi Wykonawca i uzyska akceptację Zamawiającego oraz dostarczy Zamawiającemu w terminie do jednego tygodnia od daty podpisania umowy.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego robót.

- W przypadku robót realizowanych przez podwykonawców (i dalszych podwykonawców) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury końcowej pisemne oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu wobec nich przez Wykonawcę należności.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 21 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust 4.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze. Terminem zapłaty jest data dokonania przez Zamawiającego polecenia przelewu.

- Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca i jego podwykonawcy nie mogą, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, podejmować żadnych czynności, w szczególności zawierać umów, zwłaszcza cesji i poręczenia, których skutkiem mogłoby być przejście na osobę trzecią, na podstawie umowy lub z mocy prawa wierzytelności przysługującej Wykonawcy i jego podwykonawcom w stosunku do Zamawiającego, albo wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela. Wykonawca oświadcza, że zastrzeżenie to zostanie wprowadzone do umowy zawartej między Wykonawcą a jego podwykonawcami.

- Przy przekroczeniu terminu płatności w zapłacie faktury, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych.

§ 8.

# Podwykonawcy

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi lub zleci część robót związanych z wykonaniem przedmiotu umowy innemu podmiotowi, tj. podwykonawcy z określeniem należnego za te roboty podwykonawcy wynagrodzenia i przy zachowaniu warunków określonych w art. 647¹ Kodeksu Cywilnego. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu zakres robót, które zamierza zlecić podwykonawcom i uzyskać zgodę Zamawiającego. Identycznej zgody Zamawiającego wymaga również zawarcie umowy przez podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za podwykonawców, dostawców i osoby trzecie, którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu umowy, jak za działania i zaniechania własne.

- Jeżeli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub jego pracowników, jeżeli roboty budowlane realizowane są w sposób wadliwy lub niezgodny z zasadami sztuki budowlanej lub przepisami.

§ 9.

Odbiory robót

- Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym, że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę. Zgłoszenie dokonywane będzie w formie pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Jeżeli w trakcie realizacji Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o odbiorze tych robót w sposób podany powyżej, zobowiązany jest do ich odkrycia, a następnie przywrócenia robót do stanu poprzedniego na koszt własny.

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest całkowite wykonanie przedmiotu umowy. Po całkowitym zakończeniu robót, Wykonawca dokonuje Zamawiającemu zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego w formie pisemnej i przedkłada dokumenty odbiorowe inspektorom nadzoru m. in.: projekt techniczny powykonawczy w 2 egzemplarzach, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodności, protokoły odbiorów technicznych, prób, pomiarów, instrukcje obsługi, szkolenia załogi itp.

- Inspektorzy nadzoru w terminie do 5 dni ustosunkują się do powyższego zgłoszenia i potwierdzą zakończenie robót w formie pisemnej.

- Po tym fakcie Wykonawca oficjalnym pismem zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający powoła komisję odbierającą celem przeprowadzenia odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności komisji nastąpi do 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót, zakończenie czynności odbioru nastąpi do 14 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru.

- W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego komisja stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, bądź zbyt dużej ilości wad i usterek, Zamawiający odmawia odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli natomiast w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone przez komisję wady:

- nadające się do usunięcia, to Zamawiający zażąda ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin,

- nie dające się usunąć to Zamawiający może:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w umowie albo od umowy odstąpić; w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi – odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i naliczyć kary umowne zastrzeżone w umowie.

§ 10.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6, tj. w wysokości: …………………….. zł (słownie: …………………………………………………………………………………..).

- Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy zostało wniesione w całości w dniu zawarcia niniejszej Umowy w jednej z dopuszczalnych form, zgodnie z art. 148 i 149 Prawa zamówień publicznych. W dniu zawarcia umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………………

- Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zwrot wniesionego zabezpieczenia Strony ustalają następująco:

- 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% wartości zabezpieczenia – jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – zostanie zwrócone w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 11.

Ubezpieczenie przedmiotu umowy

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zajścia powstałe przy wykonywaniu robót na miejscu budowy.

- Wykonawca winien posiadać ważną przez cały okres realizacji umowy polisę ubezpieczeniową (ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi).

§ 12.

Gwarancja jakości i rękojmia za wady

- Strony zgodnie postanawiają, że okres gwarancyjny bez ograniczeń jej zakresu na wszelkie roboty objęte umową w tym na wszystkie roboty branżowe, na wbudowane wyroby oraz urządzenia licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego wynosi 36 miesięcy.

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpłatnego serwisu dostarczonych wyrobów i urządzeń obejmującego w szczególności bieżącą konserwację i utrzymanie ich w pełnej sprawności technicznej oraz przeprowadzania bezpłatnych przeglądów technicznych zgodnie z wymogami ich producentów określonymi w warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno- ruchowej dla urządzeń.

- Strony ustalają że okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy odpowiada okresowi obowiązywania gwarancji jakości. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotowej umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem zmian wynikających z niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad tkwiących w zakresie wykonanym przedmiocie umowy, które wystąpią w okresie gwarancji i rękojmi.

- Podjęcie działań przez Wykonawcę zmierzających do usunięcia wad i usterek nastąpi do 48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego. Natomiast ostateczne usunięcie wad i usterek nastąpi do 96 godzin od momentu zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiający może w/w termin przedłużyć.

- Zgłoszenie wad i usterek odbywa się faksem, na piśmie lub telefonicznie. Zawiadomienie powinno być kierowane na adres siedziby Wykonawcy lub pod numer .......................... .

- Okres gwarancji dla elementu przedmiotu umowy lub całego (kompletnego urządzenia, wyrobu) ulega przedłużeniu o okres usuwania wad.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona usunięcia zgłoszonej wady lub usterki w wymaganym terminie, Zmawiający, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo – niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów kodeksu cywilnego - dokonać jej usunięcia we własnym zakresie i obciążyć kosztami Wykonawcę, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w § 13 niniejszej umowy.

§ 13.

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji robót lub w zakończeniu robót - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

- Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych i naliczonych kar umownych -  do pełnej wysokości poniesionej szkody.

- W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych, Wykonawca zobowiązany jest do ich zapłacenia w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14.

Zmiany w treści umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian niniejszej umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia.

- Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy poprzez jego odpowiednie wydłużenie dopuszczalne są w przypadku:

- zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

- zmiany terminów lub źródeł finansowania wynikających z obiektywnych przyczyn.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, że:

- zamienne materiały i urządzenia będą miały lepsze parametry techniczne, bez pogorszenia warunków eksploatacyjnych,

- zmiany te spowodują obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrów technicznych materiałów i urządzeń,

- zmiany te wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

- Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą być podstawą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy oraz ustalenia nowego wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie w przypadku, gdy koszt zamiennych rozwiązań przekroczy o co najmniej 0,5% wartości ceny oferowanej. Różnice do 0,5% nie będą uwzględniane przez Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza zmiany personelu technicznego Wykonawcy na innych pracowników legitymujących się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i doświadczeniem zgodnie z SIWZ, o ile poprawi to warunki realizacji przedmiotu umowy, bądź w sytuacji gdy zajdzie taka konieczność w następstwie zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy.

- Wprowadzenie zmian do umowy wymaga zawarcia pisemnego aneksu do umowy; określony wyżej  katalog zmian stanowi katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie jest jednakże do ich wprowadzenia zobligowany.

- Zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Prawo zamówień publicznych nie stanowią:

- zmiany danych związanych z obsługą organizacyjno – administracyjną np. zmiana kont bankowych,

- procedur związanych z uregulowaniem płatności wobec podwykonawców,

- zmiany osób wskazanych w umowie do kontaktów między Stronami,

- udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy ulegną zmianie  stosownie do zmian przepisów dotyczących wysokości podatku VAT.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania pełnego zakresu robót, w sytuacji której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałej z winy Zamawiającego ani Wykonawcy, maksymalnie do wysokości 20% wartości umowy bez żadnych negatywnych skutków prawnych i finansowych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone i termin realizacji skrócony, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

§15

## Odstąpienie od umowy

- Oprócz przypadków wymienionych w obowiązujących przepisach prawa Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- gdy wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy – odstąpienie od umowy  w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w tym przypadku wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy przed odstąpieniem.

- gdy Wykonawca nie przystąpił do robót lub przerwał roboty, a opóźnienie lub przerwa trwa dłużej niż 15 dni w stosunku do umówionego terminu,

- gdy Wykonawca narusza istotne postanowienia niniejszej umowy,

- gdy Wykonawca uporczywie lekceważy obowiązki utrzymania bezpieczeństwa, porządku i czystości na placu budowy i jego otoczeniu, pomimo upomnień ze strony Zamawiającego,

- gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy (niezgodny z umową), pomimo upomnienia ze strony Zamawiającego,

- gdy zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca:

- w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy, sporządzi przy udziale Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, materiałów maszyn i urządzeń nie wbudowanych według stanu na dzień odstąpienia,

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, z powodu której nastąpiło odstąpienie,

- sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji, urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót, jeżeli odstąpienie nastąpiło z winy Zamawiającego,

- niezwłocznie, nie później niż w terminie do 30 dni od daty odstąpienia, usunie z terenu budowy elementy zaplecza.

- W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający:

- dokona odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za te roboty, które zostały wykonane w sposób prawidłowy do dnia odstąpienia od umowy,

- uzgodni z Wykonawcą zakres pozostawienia lub likwidacji zaplecza i zagospodarowania terenu oraz związane z tym koszty,

- przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy.

§ 16.

Postanowienia ogólne

- Funkcje inspektorów nadzoru w zakresie branży budowlanej ze strony Zamawiającego sprawować będzie ..........................................

- Funkcję kierownika budowy ze strony Wykonawcy sprawować będzie: .........................................

§ 17.

Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy poddane będą pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz inne przepisy pozostające w związku z przedmiotem umowy.

- Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy i 1 egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA: